|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **XÃ THÀNH CÔNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 45 /KH-UBND | *Thành Công, ngày 26 tháng 5 năm 2023* |

**KẾ HOẠCH**

**Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số**

**tỉnh Thái Nguyên trên địa bàn xã Thành Công**

Thực hiện Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; Quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 02/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 04/5/2023 của UBND thành phố Phổ Yên về việc Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Thái Nguyên trên địa bàn thành phố Phổ Yên.

UBND xã Thành Công xây dựng Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Thái Nguyên trên địa bàn xã Thành Công, với nội dung như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Thu thập, cập nhật thông tin, hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số của xã tích hợp với cơ sở dữ liệu địa chỉ số của thành phố, của tỉnh, của quốc gia để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ Chương trình chuyển đổi số của xã Thành Công, của thành phố Phổ Yên và nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế xã hội của xã.

**2. Yêu cầu**

a) Triển khai hiệu quả, đồng bộ các nội dung tại Quyết định 392/QĐ-BTTTT ngày 02/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số (sau đây viết tắt là Quyết định 392/QĐ-BTTTT).

b) Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển Nền tảng địa chỉ số và các doanh nghiệp phát triển Nền tảng bản đồ số.

c) Thực hiện tốt công tác truyền thông, thông tin về Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Thái Nguyên trên địa bàn xã Thành Công và thành phố Phổ Yên trên hệ thống truyền thanh cơ sở của các xóm, trên mạng xã hội, trang thông tin điện tử xã và các hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

**3. Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2023**

- 100% đối tượng được phân loại tại mục I, II Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-BTTTT được thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số.

- 100% chủ sở hữu và người quản lý đối tượng được gắn địa chỉ số được phân loại tại mục I, II Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-BTTTT được thông báo thông tin Mã địa chỉ số.

**II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG GẮN ĐỊA CHỈ SỐ**

**1. Phạm vi:** Thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn xã.

**2. Đối tượng:** Đối tượng gắn địa chỉ số thực hiện theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-BTTTT.

**III. NỘI DUNG**

**1. Tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chỉ số của xã gắn với thành phố, bản đồ số tỉnh Thái Nguyên**

1.1. CSDL địa chỉ số của xã phải có cấu trúc phù hợp với cấu trúc nền tảng địa chỉ số tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-BTTTT và phân loại đối tượng được gán địa chỉ số tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-BTTTT. Dữ liệu địa chỉ số bao gồm các trường thông tin cơ bản và nâng cao quy định tại mục II.2 (thuộc Phụ lục I) ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-BTTTT.

1.2. Thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số cho các đối tượng tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-BTTTT vào CSDL địa chỉ số của xã, của thành phố, của tỉnh. Một địa chỉ số khi thu thập, cập nhật dữ liệu phải đảm bảo tối thiểu có đủ các trường thông tin cơ bản theo quy định.

1.3. Khuyến khích thu thập, cập nhật các trường thông tin nâng cao để phục vụ công tác thông báo địa chỉ số và phát triển nền tảng, cơ sở dữ liệu địa chỉ số đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội.

**2. Triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số**

2.1. Triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ về địa chỉ số như: Tìm kiếm địa chỉ, gợi ý địa chỉ số, xác thực địa chỉ, định danh tọa độ/địa chỉ và các dịch vụ địa chỉ số khác.

2.2. Triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ chia sẻ dữ liệu địa chỉ số phục vụ nhu cầu nghiệp vụ, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

2.3. Thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, kết hợp xây dựng nền tảng bản đồ số và phát triển các ứng dụng bản đồ số phục vụ các ngành, lĩnh vực như: Bản đồ dịch tễ, bản đồ vùng an toàn dịch bệnh, bản đồ y tế, bản đồ giáo dục, bản đồ du lịch, bản đồ nông sản,….

2.4. Triển khai các dịch vụ ứng dụng nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số khác.

**3. Thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số**

3.1. Tổ chức thông báo, thông tin mã địa chỉ số đến chủ sở hữu và người quản lý đối tượng được gán địa chỉ, bao gồm:

a) Chủ sở hữu đối tượng/công trình được gắn địa chỉ số (đối với địa chỉ nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình của cá nhân, hộ gia đình);

b) Người đại diện theo pháp luật của tổ chức sở hữu đối tượng/công trình được gán địa chỉ số (đối với địa chỉ trụ sở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc công trình thuộc sở hữu tập thể);

c) Người đang sử dụng/quản lý đối tượng/công trình được gắn địa chỉ số.

3.2. Hình thức thông báo: Qua UBND xã, xóm, Tổ công nghệ số cộng đồng; gặp trực tiếp hoặc gửi qua tin nhắn SMS hoặc các hình thức phù hợp khác.

3.3. Gắn biển địa chỉ số:

a) Biển địa chỉ số chứa thông tin mã địa chỉ số được gắn vào đối tượng/công trình được gán địa chỉ để nhận biết địa chỉ số của đối tượng;

b) Phê duyệt mẫu biển địa chỉ số thống nhất trong toàn xã theo hướng dẫn của thành phố và của tỉnh;

c) Trên cơ sở nhu cầu sử dụng chủ sở hữu tự gắn biển địa chỉ số theo thiết kế được phê duyệt và mã địa chỉ số đã được thông báo.

**4. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, tập huấn về Nền tảng địa chỉ số**

4.1. Nội dung thông tin, tuyên truyền: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia trên địa bàn thành phố gắn với tuyên truyền phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; công tác triển khai Kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số tỉnh Thái Nguyên trên địa bàn xã Thành Công; giới thiệu chức năng, tính năng chính, lợi ích khi sử dụng, hiệu quả hoạt động của nền tảng địa chỉ số, hướng dẫn sử dụng; Các nội dung khác liên quan đến phát triển và sử dụng nền tảng địa chỉ số.

4.2. Phương thức thông tin, tuyên truyền: Phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh, thành phố thông tin, tuyên truyền, tiếp nhận và phát hành tài liệu, ấn phẩm truyền thông (tờ rời, tờ gấp); viết bài phát thanh để tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở và các hình thức tuyên truyền khác như tổ chức hội nghị, triển khai lồng ghép vào các cuộc họp triển khai nhiệm vụ của địa phương...

4.3. Triển khai tập huấn, hướng dẫn các đơn vị xóm, tổ chức, công dân các doanh nghiệp sử dụng, khai thác Nền tảng địa chỉ số quốc gia.

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do các cấp, các ngành tổ chức để triển khai và thực hiện theo lộ trình.

Tổ chức tập huấn cho các thành viên tham gia tổ triển khai nền tảng địa chỉ số và tổ công nghệ số cộng đồng.

**IV. KINH PHÍ**

Nguồn kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn huy động của tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (khuyến khích nguồn kinh phí xã hội hoá).

**V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Công chức Văn hóa - Xã hội**

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, bộ phận chuyên môn liên quan tham mưu UBND xã ban hành Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại địa phương, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND thành phố tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này; Kiện toàn các tổ công nghệ số cộng đồng. Tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện theo quy định.

b) Phối hợp với phòng Văn hoá và Thông tin thành phố, cơ quan chuyên môn tham mưu UBND cách thức tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các nhiệm vụ triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Thái Nguyên trên địa bàn xã Thành Công theo quy định.

Chủ động xây dựng các tin bài, đưa tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai Kế hoạch trên Trang thông tin điện tử xã, hệ thống thông tin cơ sở và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác.

c) Tiếp nhận dữ liệu địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Thái Nguyên trên địa bàn xã. Thông báo địa chỉ số cho các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan khai thác sử dụng

d) Tham mưu tổng kết Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Thái Nguyên trên địa bàn xã Thành Công.

**2**. **Công chức Văn phòng - Thống kê**

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND triển khai đưa ứng dụng bản đồ số vào sử dụng phục vụ quản lý các lĩnh vực, các ngành phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của xã.

**3. Công chức Địa chính - Xây dựng**

Phối hợp chặt chẽ với ngành dọc cấp trên, các bộ phận chuyên môn có liên quan cung cấp thông tin dữ liệu liên quan đến bản đồ số, địa chỉ số để phát triển nền tảng địa chỉ số của xã.

**4. Công chức Tài chính - Kế toán**

Tham mưu, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hiện hành theo phân cấp ngân sách.

**5. Công an xã**

Phối hợp xác thực, cập nhật, bổ sung các thông tin địa chỉ số của xã.

**6. Các ban, ngành bộ phận chuyên môn**

a) Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ lĩnh vực phụ trách chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin về đối tượng theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-BTTTT và thông tin tuyên truyền tới toàn thể đoàn viên hội viên của tổ chức mình và Nhân dân trên địa bàn được biết về Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Thái Nguyên trên địa bàn xã Thành Công.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, nghiên cứu ứng dụng nền tảng địa chỉ số trong triển khai công tác quản lý của nghành, lĩnh vực mình phụ tách, phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của xã.

**7. Các đơn vị xóm, tổ công nghệ số cộng đồng**

- Tổ chức thông tin, tuyền truyền tới toàn thể Nhân dân trên địa bàn về Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Thái Nguyên trên địa bàn xã Thành Công qua hệ thống truyền thanh cơ sở và các cuộc họp, hội nghị của các ban ngành, của xóm.

- Rà soát thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, nếu có thay đổi về nhân lực báo cáo về UBND xã (*Qua đ/c Đỗ Xuân Dũng, Công chức Văn hoá - Xã hội*) để tổ chức kiện toàn kịp thời.

- Tham gia lớp tập huấn triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Thái Nguyên do UBND xã tổ chức.

- Thu thập, cập nhập, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số của các hộ gia đình trên địa bàn xóm.

- Tổ chức thông báo, thông tin mã địa chỉ số đến chủ sở hữu và người quản lý đối tượng được gắn địa chỉ, bao gồm: Chủ sở hữu đối tượng/công trình được gắn địa chỉ số (đối với địa chỉ nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình của cá nhân, hộ gia đình); Người đang sử dụng/quản lý đối tượng/công trình được gán địa chỉ số;

- Hình thức thông báo: Gặp trực tiếp hoặc gửi qua tin nhắn SMS hoặc các hình thức phù hợp khác;

- Gắn biển địa chỉ số: Biển địa chỉ số chứa thông tin mã địa chỉ số được gắn vào đối tượng/công trình được gán địa chỉ để nhận biết địa chỉ số của đối tượng; Trên cơ sở nhu cầu sử dụng chủ sở hữu tự gắn biển địa chỉ số theo thiết kế được phê duyệt và mã địa chỉ số đã được thông báo.

**-** Triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số trên địa bàn.

**8. Các trường học trên địa bàn**

Cử giáo viên tình nguyện tham gia trực tiếp tại các đơn vị xóm về triển khai thực hiện nền tảng địa chỉ số trên địa bàn xã.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Thái Nguyên trên địa bàn xã Thành Công. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định; cán bộ, công chức cơ quan, các ban ngành, đoàn thể, các xóm và các trường học trên địa bàn xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Phòng Văn hóa và Thông tin;  - Bưu điện Phổ Yên;  - TT Đảng ủy, TT HĐND;  - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã;  - Các ban ngành, đoàn thể;  - Cán bộ, công chức cơ quan;  - Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng xóm, Tổ công nghệ số cộng đồng.  - Các trường học trên địa bàn;  - Lưu: VP. | **TM.ỦY BAN NHÂN DÂN**  **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Dương Văn Liêm** |

**Phụ lục I**

**PHÂN CÔNG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỦA KẾ HOẠCH**

*(Kèm theo Kế hoạch số 45 /KH-UBND ngày 25 /5/2023 của UBND xã)*

| **Stt** | **Nội dung** | **Đơn vị, Bộ phận chủ trì** | **Bộ phận chuyên môn, Đơn vị phối hợp** | **Thời gian**  **thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| **I** | **Xây dựng Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số** |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên | Công chức Văn hóa - Xã hội | Các ban, ngành, bộ phận chuyên môn | Tháng 5/2023 |
| **II** | **Nhiệm vụ triển khai Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn xã Thành Công** |  |  |  |
| **1** | **Văn bản chỉ đạo** |  |  |  |
| a | Thành lập BCĐ thực hiện Kế hoạch | Công chức Văn hóa - Xã hội | Các ban, ngành, bộ phận chuyên môn, xóm | Tháng 5/2023 |
| b | Rà soát kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng | Công chức Văn hóa - Xã hội | Các xóm | Tháng 5/2023 |
| c | Trưng tập thành viên tình nguyện tham gia tổ triền khai nền tảng số | Công chức Văn hóa - Xã hội | Các trường học | Tháng 5/2023 |
| **2** | **Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn về Nền tảng địa chỉ số quốc gia, kiểm tra giám sát kết quả triển khai Kế hoạch** |  |  |  |
| a | Tổng hợp, cung cấp thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin; thực hiện thông tin, tuyên truyền thông qua các hình thức phù hợp với thực tiễn. | Công chức Văn hoá - Xã hội | Các ban ngành, bộ phận chuyên môn, các đơn vị xóm | Thường xuyên |
| b | Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở | Các đơn vị xóm | Công chức Văn hoá - Xã hội Phòng Văn hóa và Thông tin | Thường xuyên |
| c | Tập huấn, hướng dẫn Tổ công nghệ số cộng đồng và thành viên tham gia triển khai nền tảng số để thực hiện Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Thái Nguyên trên địa bàn xã Thành Công, khai thác, sử dụng Nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số quốc gia. | Công chức Văn hóa - Xã hội | Bưu điện Phổ Yên,  các đơn vị xóm, Tổ công nghệ số cộng đồng và thành viên tình nguyện tham gia triển khai nền tảng địa chỉ số | Tháng 6/2023 |
| d | Kiểm tra giám sát kết quả triển khai Kế hoạch | BCĐ thực hiện kế hoạch | Các đơn vị xóm, các ban ngành, bộ phận chuyên môn liên quan, tổ công nghệ số cộng đồng | Thường xuyên |
| **3** | **Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia** |  |  |  |
| a | Thu thập, cập nhập, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số (Trường thông tin cơ bản) cho các đối tượng tại các mục I, II Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-BTTTT. | Tổ công nghệ số cộng đồng, các thành viên tham gia triển khai nền tảng số | Bưu điện Phổ Yên  và các đơn vị có liên quan | Tháng 6/2023  *(Từ 01/6 đến hết ngày 25/6/2023)* |
| **4** | **Thông tin, tuyên truyền triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số** |  |  |  |
| a | Triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ về địa chỉ số như: tìm kiếm địa chỉ, gợi ý địa chỉ số, xác thực địa chỉ, định danh tọa độ/địa chỉ và các dịch vụ địa chỉ số khác | Công chức Văn hoá - Xã hội | Các đơn vị xóm, các ban ngành, bộ phận chuyên môn liên quan, Tổ công nghệ số cộng đồng; Bưu điện Phổ Yên Phòng Văn hóa và Thông tin; các đơn vị có liên quan | Tháng 8-10/2023 |
| b | Triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ chia sẻ dữ liệu địa chỉ số phục vụ nhu cầu nghiệp vụ, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp | Công chức Văn hoá - Xã hội | Các đơn vị xóm, các ban ngành, bộ phận chuyên môn liên quan, Tổ công nghệ số cộng đồng; Bưu điện Phổ Yên Phòng Văn hóa và Thông tin; các đơn vị có liên quan | Tháng 8-10/2023 |
| c | Thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, kết hợp xây dựng nền tảng bản đồ số và phát triển các ứng dụng bản đồ số phục vụ các ngành, lĩnh vực như: bản đồ dịch tễ, bản đồ vùng an toàn dịch bệnh, bản đồ du lịch, bản đồ nông sản, v.v…. | Công chức Văn hoá - Xã hội | Các đơn vị xóm, các ban ngành, bộ phận chuyên môn liên quan, Tổ công nghệ số cộng đồng; Bưu điện Phổ Yên Phòng Văn hóa và Thông tin; các đơn vị có liên quan | Tháng 8- 10/2023 |
| d | Triển khai các dịch vụ ứng dụng nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số khác. | Công chức Văn hoá - Xã hội | Các đơn vị xóm, các ban ngành, bộ phận chuyên môn liên quan, Tổ công nghệ số cộng đồng; Bưu điện Phổ Yên Phòng Văn hóa và Thông tin | Tháng 8- 10/2023 |
| **5** | **Thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số** |  |  |  |
| a | Xây dựng phương án thông báo địa chỉ số cho chủ địa chỉ hoặc người đang khai thác, sử dụng địa chỉ | Công chức Văn hoá- xã hội | Phòng Văn hóa và Thông tin, Bưu điện Phổ Yên; Công chức Văn hoá- xã hội | Tháng 9/2023 |
| b | Tổ chức thông báo thông tin Mã địa chỉ số đến chủ sở hữu và người quản lý đối tượng được gán địa chỉ | Các đơn vị xóm, Tổ công nghệ số cộng đồng | Phòng Văn hóa và Thông tin, Bưu điện Phổ Yên; Công chức Văn hoá- Xã hội | Tháng 10/2023 |
| c | Gắn biển địa chỉ số cho các đối tượng được gán địa chỉ số | Phòng Văn hóa và Thông tin, Bưu điện Phổ Yên; | Công chức Văn hoá - Xã hội Các đơn vị xóm, Tổ công nghệ số cộng đồng | Giai đoạn 11/2023 – 11/2024 |
| **6** | **Triển khai các dịch vụ ứng dụng nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số khác** | Bưu điện Phổ Yên | Các cơ quan, đơn vị, ban,  ngành liên quan Công chức Văn hoá - Xã hội, Các đơn vị xóm, các ban ngành, bộ phận chuyên môn liên quan, Tổ công nghệ số cộng đồng | Tháng 8-12 năm 2023 |